Memoria proyecto:

TradúceMe

C.I.F.P. “JUAN DE COLONIA”

Departamento de Informática

2º DAW

Ángel Mori Martínez Díez

Jueves, 3 de junio de 2021

# Contenido

Contenido	2

Índice de figuras	3

Índice de tablas	4

1.	Introducción	5

1.1.	Descripción	5

1.2.	Justificación	5

2.	Planificación	6

2.1.	Requisitos	6

2.1.1.	Requisitos funcionales	6

2.1.2.	Requisitos no funcionales	6

2.2.	Recursos	6

2.2.1.	Recursos hardware	6

2.2.2.	Recursos software	6

2.3.	Planificación temporal	6

2.4.	Planificación económica	7

3.	Tecnologías	8

4.	Desarrollo y secuenciación temporal	9

4.1.	Diseño	9

4.1.1.	Diagrama de aplicación	9

4.1.2.	Diagrama E/R (entidad/relación) y esquema de BBDD	9

4.1.3.	Diseño de interfaces	9

4.2.	Pruebas	9

5.	Conclusiones finales	10

5.1.	Grado de cumplimiento de los requisitos fijados y análisis de las desviaciones	10

5.2.	Propuestas de mejora o ampliaciones futuras	10

6.	Guías	11

7.	Referencias	12

# Índice de figuras

Fig. 1-1-Pantalla inicial de la aplicación	6

Fig. 4-1-Alta de clientes	10

# Índice de tablas

Tabla 2-1: Planificación temporal del proyecto	7

Tabla 2-2- Presupuesto del proyecto	8

# Introducción

## Descripción

El proyecto TradúceMe consiste en una aplicación web de adaptable a todo tipo de dispositivos, personalizable, ampliable y administrable. Esta aplicación ha sido desarrollada con JavaScript, PHP, una base de datos MySQL, HTML y CSS, ayudadas estas dos últimas tecnologías por la biblioteca Bootstrap de código abierto y multiplataforma para el diseño de sitios y aplicaciones web. También, se ha usado puntualmente JSON en la memoria caché para la transferencia de datos desde PHP y MySQL a JavaScript.

La interfaz de usuario es la esperada de una página de aterrizaje, motivo por el cuál la estructura y las páginas principales le resultarán familiares al usuario habituado a internet: inicio, sobre mí, servicios ofrecidos y contacto.

Fig. 1-1-Pantalla inicial de la aplicación

Como decía al principio, la pagina es pesonalizable

## Justificación

TradúceMe busca dar a una traductora una página de aterrizaje donde permitirla explicar a qué se dedica, qué servicios ofrece y quién es ella. Permitiendo así tener un espacio propio en internet en el que darse visibilidad.

Indicar por qué se ha hecho el proyecto

# Planificación

## Requisitos

### Requisitos funcionales

- Qué debe hacer la aplicación

- Qué debe hacer la aplicación

- Qué debe hacer la aplicación

### Requisitos no funcionales

Otros requisitos (si existen): modo de uso, lenguaje, navegadores con los que se ha probado…

## Recursos

### Recursos hardware

Lista de recursos hardware

### Recursos software

Lista de recursos hardware

- Eclipse [7]

## Planificación temporal

Fases en que se divide y sus fechas.

Por ejemplo: En la siguiente tabla (Tabla 2.1) se detalla la planificación temporal del proyecto:

Tabla 2-1: Planificación temporal del proyecto

| Descripción de la tarea | Nº de horas |
| --- | --- |
| TOTAL HORAS |  |

## Planificación económica

Presupuesto económico para desarrollar el proyecto.

Por ejemplo: En la siguiente tabla (Tabla 2.2) se detalla el presupuesto económico requerido para realizar el proyecto

Tabla 2-2- Presupuesto del proyecto

| Descripción de la tarea | Precio (€) |
| --- | --- |
| TOTAL (€) |  |

# Tecnologías

Tecnologías que se van a utilizar. Breve reseña y referencias externas.

Todas las tecnologías empleadas llevarán una descripción, más o menos extensa, en función del tratamiento que se les haya dado a lo largo del ciclo.

- HTML [2]:

# Desarrollo y secuenciación temporal

## Diseño

### Diagrama de aplicación

aaaa

### Diagrama E/R (entidad/relación) y esquema de BBDD

### Diseño de interfaces

En la siguiente figura (Fig. 4-1) ….

.

Fig. 4-1-Alta de clientes

## Pruebas

aaaa

# Conclusiones finales

## Grado de cumplimiento de los requisitos fijados

Analizar el grado de cumplimiento de los requisitos fijados y análisis de las desviaciones.

## Propuestas de mejora o ampliaciones futuras

- aaaa

- aaaa

# Guías

Si procede

# Referencias

| [1] | [En línea]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1as_Rocosas. [Último acceso: 15 Marzo 2020]. |
| --- | --- |
| [2] | [En línea]. Available: https://www.w3.org/TR/html5/. [Último acceso: 15 03 2020]. |

Incluirá toda la documentación consultada: libros, apuntes, páginas web, etc.

NO se incluirán documentaciones exhaustivas sino que se recurrirá de forma habitual a usar buenas referencias.

En el último apartado, bibliografía, se incluirá un listado de las referencias indicando autor, título, fecha y en su caso dirección web.